Dodatek nr 1 do SIWZ

| WYKONAWCA (pełna nazwa/firma, adres) |  |
| --- | --- |
| LIDER KONSORCJUM (pełna nazwa/firma, adres). |  |
| CZŁONEK / PARTNER KONSORCJUM (pełna nazwa/firma, adres) |  |
| Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem ? Wypełnia każdy Wykonawca |  |
| DANE DO KORESPONDENCJI / KONTAKTU |  |
| WYKONAWCA (pełna nazwa/firma, adres) |  |
| TEL. / FAX / E-MAIL |  |

GMINA POŚWIĘTNE

ul. Akacjowa 4,

26-315 Poświętne

Regon 590648110

NIP 768-17-35-515

- FORMULARZ OFERTY

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym prowadzonym pod nazwą:

„Przebudowa drogi gminnej nr 107251E Wólka Kuligowska – Mysiakowiec”

(Znak sprawy: UG.RZI.271.3.2018)

przedkładam(-y)niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki

zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

1. Oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za wynagrodzenie w kwocie:

netto (bez podatku VAT) .......................................................................................

podatek VAT ……. % , kwota …………………….

brutto (kwota z VAT) ......................................................

słownie złotych ..................................................................................................

2. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie:

- do dnia  31.08.2018 r.

3. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji jakości :

na okres ……………. miesięcy  (kryterium oceny ofert) licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

(minimalny termin gwarancji wynosi 36 miesięcy)

4. Udzielamy rękojmi za wady przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami wzoru umowy stanowiącym dodatek nr 8 do SIWZ.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załączonymi do niej dokumentami, uzyskaliśmy wszelkie informacje 
i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty.

Przyjmujemy przekazane dokumenty bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami w nich zawartymi.

6. Akceptujemy termin płatności wynoszący 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktury.

7. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8. Oświadczamy, że wzór umowy (dodatek nr 8 do SIWZ) został przez nas zaakceptowany 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Informuję, że:

- wybór złożonej przeze mnie /nas oferty nie będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami podatku od towarów i usług * /

- wybór złożonej przeze mnie /nas oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami podatku od towarów i usług w odniesieniu do następujących towarów lub usług *:

………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa/rodzaj towaru lub usługi)

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania.

Wartość w/w towarów lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to:

………………………………………………………………………………………. zł netto

* niepotrzebne skreślić

10. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

(jeżeli dotyczy * ):

| LP | Zakres zamówienia, jaki Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy | Nazwa (firma) podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

* niepotrzebne skreślić

11. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (jeżeli dotyczy*):

Nazwisko, imię ............................................................................................

Stanowisko ..................................................................................................

Telefon ....................... faks ........................ e-mail ….......................

12. Niniejsza oferta przetargowa zawiera następujące dokumenty - załączniki :

1) ...................................................................................................................

2) ...................................................................................................................

3) ...................................................................................................................

4) ...................................................................................................................

…………….……. , dnia ………….……. r.		                 ….............................................

(miejscowość) 								(podpis)

* niepotrzebne skreślić

Dodatek nr 2 do SIWZ

| WYKONAWCA (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP,KRS/CEiDG) |  |
| --- | --- |
| REPREZENTOWANY PRZEZ (imię, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji). |  |

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą:

„Przebudowa drogi gminnej nr 107251E Wólka Kuligowska – Mysiakowiec”

(Znak sprawy: UG.RZI.271.3.2018)

ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu

reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, co następuje:

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu.

…………….……. , dnia ………….……. r.		                 ….............................................

(miejscowość) 								(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu a dokładniej …………………………………….(wskazać dokument- SIWZ lub Ogłoszenia- i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/-ych podmiotu/-ów:

…………………………………………………………………….....................................................................

w następującym zakresie: ……………………………….............................................................................

……………………………………………………………………………………………………..………………..

(wskazać podmiot (firma, adres) i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. , dnia ………….……. r.		                 ….............................................

(miejscowość) 								(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH  INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. , dnia ………….……. r.		                 ….............................................

(miejscowość) 								(podpis)

Dodatek nr 3 do SIWZ

| WYKONAWCA (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP,KRS/CEiDG) |  |
| --- | --- |
| REPREZENTOWANY PRZEZ (imię, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji). |  |

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej zwanej: ustawą Pzp),

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą:

„Przebudowa drogi gminnej nr 107251E Wólka Kuligowska – Mysiakowiec”

(Znak sprawy: UG.RZI.271.3.2018)

ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu    reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

…………….……. , dnia ………….……. r.		                 ….............................................

(miejscowość) 								(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………..………………............

……………………………………………………………………………………………………………

…………….……. , dnia ………….……. r.		                 ….............................................

(miejscowość) 								(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ

WYKONAWCA NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/-ych podmiotu/-tów, na którego/-ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

……………………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

…………….……. , dnia ………….……. r.		                 ….............................................

(miejscowość) 								(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………................................................................................................................................................................................................................... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wymienione

w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

…………….……. , dnia ………….……. r.		                 ….............................................

(miejscowość) 								(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne                   i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. , dnia ………….……. r.		                 ….............................................

(miejscowość) 								(podpis)

Dodatek nr 4 do SIWZ

| WYKONAWCA (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP,KRS/CEiDG) |  |
| --- | --- |
| REPREZENTOWANY PRZEZ (imię, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji). |  |

Oświadczenie

O przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,                    o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą:

„Przebudowa drogi gminnej nr 107251E Wólka Kuligowska – Mysiakowiec”

(Znak sprawy: UG.RZI.271.3.2018)

przez Zamawiającego GMINA POŚWIĘTNE ul. Akacjowa 4,26-315 Poświętne

ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy:

Oświadczam, że:

* nie należę do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

* nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

* należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) tj. z następującym Wykonawcą:

| Lp. | Nazwa | Adres |
| --- | --- | --- |

Uwaga:

Niniejszy formularz Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa ją każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca może przedstawić dowody,                         że powiązana z innym wykonawcą nie prowadzę do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

…………….……. , dnia ………….……. r.		                 ….............................................

(miejscowość) 								(podpis)

* niepotrzebne skreślić

Dodatek nr 5 do SIWZ

| WYKONAWCA (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP,KRS/CEiDG) |  |
| --- | --- |
| REPREZENTOWANY PRZEZ (imię, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji). |  |

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 107251E Wólka Kuligowska – Mysiakowiec”

(Znak sprawy: UG.RZI.271.3.2018)

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane.

| LP | Przedmiot zamówienia (ze wskazaniem czy obejmował budowę lub przebudowę drogi oraz miejsce wykonania zamówienia) | Wartość zamówienia (z VAT) za które wykonawca był odpowiedzialny | Daty wykonania zamówienia |  | Podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dzień rozpoczęcia (dd/mm/rr) | Dzień zakończenia (dd/mm/rr) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy w/w roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

……….……. , dnia ………….……. r.		            ….............................................

(miejscowość) 					                                        (podpis)

Dodatek nr 6 do SIWZ

| WYKONAWCA (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP,KRS/CEiDG) |  |
| --- | --- |
| REPREZENTOWANY PRZEZ (imię, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji). |  |

WYKAZ OSÓB

na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 107251E Wólka Kuligowska – Mysiakowiec”

(Znak sprawy: UG.RZI.271.3.2018)

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją

o podstawie do dysponowania tymi osobami

| LP | Nazwisko i imię | Zakres wykonywanych czynności | Posiadane kwalifikacje Wykształcenie oraz Uprawnienia (numer, rodzaj/specjalność, data wydania) 1 | Doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy (doświadczenie w latach, dane dotyczące inwestycji w zakresie przedmiotu oraz wartości robót odpowiadające wymogom wskazanym w pkt 5.2. ppkt 3 lit. b) SIWZ | Dysponowanie osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Kierownik budowy |  |  | podstawa dysponowania osobą: - umowa o pracę* - umowa zlecenie* - inne (podać jakie)* …………......: - zobowiązanie innego podmiotu * |

1 Wykonawca podając informacje na temat posiadanych kwalifikacji może np. przepisać treść z posiadanych uprawnień lub załączyć do oferty kserokopię tych uprawnień.

* niepotrzebne skreślić.

…………….……. , dnia ………….……. r.		     ….............................................

(miejscowość) 						           (podpis)

Dodatek nr 7 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

UWAGA:

Przedstawiony Formularz ma charakter przykładowy. Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty  o których mowa w Rozdziale 6 w pkt 6.8 SIWZ:

W IMIENIU  …………………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG  podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca)

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO ODDANIA SWOICH ZASOBÓW

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy)

DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Przebudowa drogi gminnej nr 107251E Wólka Kuligowska – Mysiakowiec”

(Znak sprawy: UG.RZI.271.3.2018)

oświadczam, iż:

( należy podać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków przez udostępniane zasoby)

1) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………………………………………

2) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………

3) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………

4) będę realizował nw. usługi, których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące się do warunków udziału dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na których polega Wykonawca:  ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

* 5) będę odpowiadał solidarnie z Wykonawcą stosownie do art. 22a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym: „Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.” * 1)

…………………………..  (miejscowość), dnia……………………….. r.

…………………………………………………

( podpis Podmiotu/osoby upoważnionej

do reprezentowania Podmiotu )

1) (UWAGA: Oświadczenie w pkt 5 składa się w przypadku gdy Wykonawca polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Jeżeli Wykonawca nie deklaruje w ofercie że polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów wówczas nie składa tego oświadczenia.)

* niepotrzebne skreślić

Dodatek nr 8 do SIWZ

UMOWA Nr ............................ (WZÓR)

zawarta w dniu …………………. w Poświętnem, pomiędzy Gminą Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, Regon 590648110, NIP 768-17-35-515

zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Poświętne – ………………………………..….

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – ……………………

a

………………………………………………………………..

NIP …………………   REGON: ………………………..

zwaną w dalszej części „Wykonawcą” reprezentowanym przez :

………………………………. – …………………………………

………………………………. – …………………………………

Mając na uwadze wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy dla realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 107251E Wólka Kuligowska – Mysiakowiec”

zawiera się Umowę o następującej treści:

„Zamawiający” oraz „Wykonawca” w treści niniejszej Umowy łącznie zwani są „Stronami” indywidualnie zaś „Stroną”.

§ 1

[ PRZEDMIOT UMOWY ]

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować na rzecz Zamawiającego zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107251E Wólka Kuligowska – Mysiakowiec” (etap I) zgodnie z ofertą, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Umowy, złożoną w oparciu o postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”), która stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. Oferta Wykonawcy została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy UG.RZI.271.3.2018

- Przedmiot Umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) na podstawie dokumentacji stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej Umowy (dalej „Dokumentacja”), zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu należytej staranności zapoznał się z całą Dokumentacją, a także poznał istniejący stan faktyczny.

- Wykonawca jest zobowiązany, za wynagrodzeniem określonym w § 7, do wykonania z należytą starannością wszelkich robót i czynności niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu Umowy w celu przekazania Zamawiającemu obiektu budowlanego, określonego w ust. 1, który zostanie bezwarunkowo dopuszczony do użytkowania.

- Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu należytej staranności, miał możliwość zapoznania się z udostępnionymi przez Zamawiającego danymi, dokumentami oraz innymi informacjami przedstawionymi przez Zamawiającego mającymi wpływ na proces budowlany.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zapewnia, że podmiot trzeci  ----------------------------------, na zasoby którego w zakresie zasobów finansowych Wykonawca powoływał się składając ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany do przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i w/w podmiotu trzeciego z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego .

§ 2

[ TERMINY REALIZACJI UMOWY ]

- Realizacja przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 nastąpi w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia ……………………. roku.

- Przekazanie protokolarne terenu budowy przez Zamawiającego nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy.

- Za moment wykonania robót strony uznają dzień, w którym Wykonawca zakończy roboty i zgłosi je (na piśmie) do odbioru, po potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

- Zamawiający w terminie 5 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przystąpi do odbioru i sporządzi przy udziale Wykonawcy protokół końcowego odbioru robót.

- Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: świadectwa jakości, certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji papierowej - 3 egz. i w wersji elektronicznej w formacie DXF 2000 -1egz.  lub oświadczenie geodety o przyjęciu inwentaryzacji powykonawczej do realizacji, oryginał oświadczenia Kierownika Budowy (o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz aktualnie obowiązującymi przepisami i o uporządkowaniu terenu budowy i terenów przyległych) oraz inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. Wykonawca uzyska te dokumenty w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Jeżeli w toku czynności odbiorowych przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może, jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej.

- Termin określony w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

- wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz zasadami sztuki budowlanej, potwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych/prac geologicznych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

- zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

- konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych,

- wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych,

- wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;

- zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

- wstrzymanie robót przez Zamawiającego,

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej                       lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),

- zmian dokonanych na wniosek Zamawiającego, które wymagają wydłużenia czasu wykonania robót;

- przyczyn określonych w § 9 niniejszej Umowy;

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe) mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonania i odbioru robót.

- Zmiana terminu określonego w ust. 1 spowodowana okolicznościami, o których mowa w ust. 7                     - wymaga zmiany niniejszej Umowy - z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju z zastrzeżeniem, że nowy termin będzie uwzględniał czas niezbędny na wprowadzenie zmian lub wykonanie przedmiotu Umowy, a w szczególności czas realizacji będzie zgodny z technologią wykonania oraz zasadami wiedzy technicznej.

§ 3

[ PRZEPISY ]

Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce przepisy, a przede wszystkim:

- Kodeks cywilny;

- ustawa Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi;

- ustawa Prawo zamówień publicznych;

- polskie normy i branżowe normy;

- katalogi nakładów rzeczowych.

§ 4

[ PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO ]

- Przedstawicielem do sprawdzania jakości i rozliczania robót przewidzianych do realizacji niniejszą Umową z ramienia Zamawiającego będzie Inspektor Nadzoru. O każdej zmianie Przedstawiciela, Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę na piśmie najpóźniej w ciągu 3 dni od takiej zmiany. Zmiana Przedstawiciela Zamawiającego nie wymaga zmiany niniejszej Umowy.

- Przedstawiciel Zamawiającego jest zobowiązany sprawdzić wykonanie robót i o wykrytych wadach powiadomić niezwłocznie Wykonawcę.

- Sprawdzenie jakości robót przez Przedstawiciela Zamawiającego nie ogranicza uprawnień komisji odbioru powołanej przez Zamawiającego do ustalenia wad przedmiotu odbioru.

- Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy w trakcie prowadzonych robót świadectw jakości, atestów oraz kart technicznych na wbudowywane produkty, materiały i urządzenia.

- Zgłoszone wady w trakcie wykonywania robót oraz w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady będą niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wady, z wyjątkiem wad stwierdzonych przez komisję odbioru, które to terminy podane będą w protokole odbioru.

- Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być usunięte niezwłocznie.

- Komisja Odbioru poświadcza usunięcie wad.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie wynikającym z Umowy, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie osobie trzeciej /innemu wykonawcy/.

- Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub z kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w § 11 Umowy.

§ 5

[ KIEROWNIK BUDOWY ]

- Obowiązki Kierownika Budowy z ramienia Wykonawcy pełnił będzie: …………………………………

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązuje się dostarczyć oświadczenie (wraz z niezbędnymi dokumentami) o podjęciu obowiązków przez Kierownika Budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest poinformować na piśmie Zamawiającego o każdej zmianie osoby, o której mowa w ust. 1 najpóźniej na 3 dni przed planowaną zmianą. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany tej osoby, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowana na to stanowisko nowa osoba spełnia warunki (w tym posiadają kwalifikacje zawodowe) w stopniu nie mniejszym niż wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przedstawionym w ofercie Wykonawcy (oraz złoży uprawnienia budowlane tych osób).

- Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.

§ 6

[ OBOWIĄZKI WYKONAWCY ]

Obowiązki Wykonawcy:

- Przejęcie protokolarne od Zamawiającego placu budowy w terminie przez niego wskazanym;

- Ponoszenie wobec Zamawiającego pełnej odpowiedzialności za realizację przedmiotu Umowy;

- Ponoszenie skutków prawnych oraz finansowych za zmiany wprowadzone z własnej inicjatywy w trakcie realizacji inwestycji, bez zgody Zamawiającego;

- Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie, w ramach wynagrodzenia za wykonanie całości przedmiotu zamówienia:

- zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty w sposób gwarantujący pełne bezpieczeństwo, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami: Prawa budowlanego, BHP, zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu na czas budowy oraz jej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót,                    z uwzględnieniem zasad określonych w STWiORB,

- dbać o stan techniczny i prawidłowość zabezpieczenia i oznakowania przez cały czas trwania zadania,

- dbać aby wszyscy pracownicy na placu budowy byli ubrani i wyposażeni w odzież ochronną zgodnie z wymaganiami przepisów BHP. W trakcie prowadzonych robót Wykonawca ma obowiązek utrzymywać oznakowanie placu budowy jak i oznakowanie tymczasowe w należytym stanie technicznym, jak i wprowadzać dodatkowe oznakowanie zgodnie z poleceniami uprawnionych służb, lub Inspektora Nadzoru,

- nie dopuszczać do podjęcia pracy i przebywania na placu budowy osób nietrzeźwych lub będących pod wpływem środków odurzających,

- zapewnić i zrealizować:

- pełną obsługę geodezyjną budowy (wytyczenie i inwentaryzację powykonawczą) z uwzględnieniem zasad określonych  w STWiORB,

- tłumaczy języków obcych, w przypadku gdy osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nie posługują się biegle językiem polskim; tłumacze muszą być obecni przy każdej czynności wykonywanej w ramach niniejszej Umowy przez w/w osoby nie posługujące się biegle językiem polskim;

- wszelkie badania i pomiary wynikające z zapisów Dokumentacji, niezbędne do wykonania kompletnego obiektu budowlanego i przekazania go Zamawiającemu w celu uzyskania administracyjnej decyzji zezwalającej na użytkowanie wykonanego obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Również w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego, ale z przyczyn będących po stronie Wykonawcy, Wykonawca ma obowiązek (na własny koszt) pozostawić teren, na którym jest lub miał być wykonywany przedmiot umowy, odpowiednio zabezpieczony i oznakowany.

- Kosztami za wszelkie szkody wynikłe ze złego zabezpieczenia lub oznakowania albo braku zabezpieczenia lub oznakowania robót obciążony zostanie Wykonawca;

- Zamawiający zastrzega, że koszty wskazane w § 6 pkt 5 zostaną potrącone                                  z wynagrodzenia Wykonawcy, względnie odpowiednia część wynagrodzenia zostanie zatrzymana na poczet pokrycia tych kosztów;

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe na skutek wykonywania, nienależytego wykonania bądź niewykonania przedmiotu Umowy;

- Wykonawca będzie każdorazowo powiadamiał Inspektora Nadzoru telefonicznie i pisemnie o wypadkach, a także szkodach na majątku Zamawiającego w momencie nastąpienia tego rodzaju zdarzenia.

- Wszystkie materiały i urządzenia wbudowane powinny posiadać odpowiednie atesty, zgodne z wymaganiami dokumentacji w tym co do rodzaju, standardu i ilości, oraz powinny być zgodne z normami branżowymi, lub polskimi normami;

- Wykonawca ma obowiązek umożliwić prowadzenie czynności służbowych na placu budowy osobom i instytucjom uprawnionym przepisami ustawy Prawo budowlane lub innymi aktami prawnymi, jak i osobom upoważnionym przez Zamawiającego, w tym pracownikom Zamawiającego i Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ma również obowiązek udostępniać im dane, informacje lub pomoc w zakresie wymaganym lub określonym w tych aktach prawnych.

- Każda przerwa w realizacji Umowy wynikająca z braku narzędzi i urządzeń bez względu na czas jej trwania będzie traktowana jako przerwa powstała z winy Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Gruz, elementy betonowe, zanieczyszczenia, nadmiar gruntu, grunt nieprzydatny, stanowią własność Wykonawcy i winny być usunięte poza teren budowy i zutylizowane przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018 poz. 21 t.j. z dnia 2018.01.04 z późn. zm.).

- Teren budowy po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia za wykonanie całości przedmiotu Umowy uporządkować, wyrównać i przywrócić do stanu przed wejściem na roboty.

§ 7

[ WYNAGRODZENIE ]

- Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie całości przedmiotu Umowy zostało ustalone                        w wysokości:

netto (bez VAT): ………………………… zł

podatek …… % kwota ……………………zł

brutto (z VAT): ………………………….. zł

słownie: ………………………………………………….. zł

- Zwiększenie kwoty określonej w ust. 1 wymaga zmiany Umowy.

- W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej procentowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), kwota brutto wynagrodzenia oraz stawka podatku VAT zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji w okresie trwania Umowy.

- Rozliczenie robót nastąpi w oparciu o Kosztorys Powykonawczy potwierdzający faktycznie wykonany zakres robót budowlanych, ustalający należne Wykonawcy wynagrodzenie                                  z zastrzeżeniem § 8 i 15. Wynagrodzenie Wykonawcy, stanowić będzie wynik iloczynu ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w Kosztorysie Ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem w § 9 i § 10 niniejszej Umowy.

§ 8

[ PODWYKONAWCY ]

- Strony ustalają, że Wykonawca będzie wykonywać cały zakres robót siłami własnymi bez udziału Podwykonawców. W związku z powyższym wszystkie zawarte w niniejszej Umowie zapisy dotyczące podwykonawstwa nie mają zastosowania. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w zakresie udziału podwykonawców przy realizacji niniejszej Umowy na uzasadniony wniosek Wykonawcy./

- Do zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wymagana jest zgoda/akceptacja Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo w zakresie wskazanym w § 8 ust. 1, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zgłosi pisemne zastrzeżenia do tego projektu umowy niespełniającej wymagań określonych w § 8 ust. 5.

- Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać m.in. wskazanie:

- zakresu robót powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zgodnie z treścią ust. 1;

- kwotę wynagrodzenia za wykonanie robót z zastrzeżeniem, że nie może być wyższa niż wskazana przez Wykonawcę w ofercie (Kosztorysie Ofertowym) za wykonanie tych robót,

- terminu wykonania robót powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który winien uwzględniać terminowe wykonanie całego przedmiotu z Umowy;

- terminu dokonania zapłaty wynagrodzenia - nie dłuższy niż 20 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w § 8 ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego, kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, od przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, o których mowa w § 8 ust. 5.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w § 8 ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów na podwykonawstwo na wszelkie usługi i dostawy niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy o wartości mniejszej niż 50 000 zł.

- Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania wynikające z umowy                                       o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, podlegające wyłączeniu,                         o którym mowa w § 8 ust. 10.

- W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy                 niż 20 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, w wysokości określonej                          w § 15 ust. 1 pkt 8 niniejszej Umowy.

- Przepisy ust. 2–12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin na zgłoszenie pisemnych uwag przez Wykonawcę wynosi 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 8 ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub;

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy lub;

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,                  o której mowa w § 8 ust. 14, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia                           z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 8 ust. 14, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku wykonywania przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, umowa o podwykonawstwo podlegająca obowiązkowi akceptacji przez Zamawiającego, której przedmiotem są roboty budowlane lub kopia umowy o podwykonawstwo podlegająca obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu, której przedmiotem są dostawy lub usługi, może zawierać zapis o cesji wierzytelności, wówczas wynagrodzenie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będzie wypłacane bezpośrednio przez Zamawiającego i potrącane odpowiednio z należności Wykonawcy, Podwykonawcy oraz ewentualnych dalszych Podwykonawców. W takim przypadku do umowy o podwykonawstwo nie mają zastosowania przepisy § 8 ust. 20.

- Warunkiem uruchomienia płatności, o której mowa w § 8 ust. 14 i 21, na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jest przedłożenie przez niego Zamawiającemu wraz z kopią faktury potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez odpowiednio Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę (podmiot wystawiający fakturę):

- protokół odbioru robót albo potwierdzenia odbioru usług lub dostaw między Wykonawcą,                      a Podwykonawcą oraz ewentualnym dalszym Podwykonawcą,

- zestawienie rzeczowo-ilościowo-finansowe wykonanych robót zgodne w swej treści                                          z zestawieniem, o którym mowa w § 13 ust. 3 niniejszej Umowy.

- Realizacja części Umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy ani obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców jak za działania własne.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy, niezgodny z Umową lub przepisami.

- Jakakolwiek zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy albo rezygnacja                                                     z Podwykonawcy wykonującego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wrażonej w formie pisemnej.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca obowiązany jest przed przystąpieniem do wykonania Umowy, podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części Umowy na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych i wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części Umowy przez tego podwykonawcę.

- Przepisy § 8 ust. 28 i 29 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

§ 9

[ ZMIANY ZAKRESU ROBÓT ]

- Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, polecić/polecać Wykonawcy:

- zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót objętych Kosztorysem Ofertowym,

- wykonanie robót wynikających z zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych                           w przedmiarze robót,

- wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do zawartych w STWiORB oraz przedmiarach robót.

- Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych zmian stanowią podstawę do zmiany Umowy w zakresie terminu zakończenia robót,                      o którym mowa w § 2 ust. 1 lub wynagrodzenia.

- Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian dot. jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu w czasie realizacji Umowy konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jednak nie później niż w terminie 3 dni licząc od dnia powzięcia wiadomości przez Wykonawcę o zaistniałej sytuacji.

- W przypadku wyniknięcia w czasie realizacji przedmiotu Umowy konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w ust. 4 Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać ich przed zawarciem aneksu do Umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz pod rygorem braku zapłaty wynagrodzenia za ich wykonanie.

- Wykonawca ma obowiązek kontynuować realizację pozostałego zakresu Umowy, o ile roboty dodatkowe lub niewykonanie części przedmiotu Umowy nie przeszkadzają w jego prawidłowej realizacji.

§ 10

[ ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBÓT ]

- Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 9 zmian, nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie Ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej robót nie ujętych w ofercie stosując bazę cenowo-kosztorysową cen materiałów i pracy sprzętu nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), lub innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie nieuzasadniona, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

- Wykonawca powinien dokonać wyliczeń wynagrodzenia w oparciu o cenę, o której mowa w ust. 2 oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z tych zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.

- Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego ma obowiązek ujawnić kalkulację szczegółową każdej pozycji lub wszystkich pozycji w celu umożliwienia kontroli poprawności kalkulacji cen jednostkowych dla robót, które nie odpowiadają opisowi w Kosztorysie Ofertowym, a które Zamawiający poleci wykonać.

§ 11

[ ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ]

- Wykonawca wniósł przed podpisaniem Umowy zabezpieczenie na poczet należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, tj. kwotę ……………….. zł słownie: ……………………………………. zł w formie ……………………………… na okres do …………………………………….

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Zabezpieczenie wniesione z tytułu rękojmi za wady w kwocie ………………. zł (słownie: ………………………………….. zł) stanowiącej 30 % wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w formie ………………………………….. zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 12

[ GWARANCJA I RĘKOJMIA ]

- Warunki odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości szczegółowo określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.

- Strony postanawiają, iż okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy, w tym na wykonane roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości i wynosi ……….. miesiące licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego, z zastrzeżeniem ust. 4.

- Pozostałe warunki rękojmi za wady fizyczne są zgodne z Kodeksem cywilnym.

- W przypadku wystąpienia wad przy odbiorze końcowym bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu Umowy lub od daty wymiany materiałów lub urządzeń.

- Przed upływem okresu rękojmi za wady fizyczne przeprowadzony będzie przegląd wykonanego obiektu (robót) lub gdy ujawnione zostaną wady lub usterki z udziałem Wykonawcy, a jeżeli Wykonawca odmówi udziału osobiście, bądź przez swego pełnomocnika, wówczas przedmiotowego przeglądu dokona Zamawiający jednostronnie, ze skutkami prawnymi, które mogą obciążyć Wykonawcę.

- W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni od dnia ich protokolarnego stwierdzenia, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego uwzględniającym technologię usuwania wad lub usterek i zasady wiedzy technicznej.

- W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo, termin rękojmi dla tej części biegnie na nowo od chwili wykonania robót lub usunięcia wad i trwa ……….miesiące. Wówczas należy wydłużyć zabezpieczenie z tytułu rękojmi.

§ 13

[ ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI ]

- Za realizację przedmiotu Umowy Wykonawca wystawi fakturę wystawioną po podpisaniu końcowego protokołu odbioru robót przez Strony Umowy.

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, po podpisaniu końcowego protokołu odbioru robót przez Przedstawiciela Zamawiającego, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę zgodnie z Kosztorysem Powykonawczym.

- Zapłata w/w faktury nastąpi w terminie 30 dni na konto Wykonawcy licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 4, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………, 
z zastrzeżeniem § 6 pkt 6, § 8  i § 15 ust. 3.

Za datę zapłaty należności wynikającej z faktur uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć szczegółowe rozliczenie wykonanych robót, a w przypadku zatrudniania Podwykonawców, w tym również dalszych Podwykonawców, w szczegółowym rozliczeniu winno znajdować się również rozliczenie rzeczowo-ilościowe-finansowe wykonanych robót budowlanych, usług i dostaw przez Podwykonawcę(-ów) lub dalszego Podwykonawcę (-ów), z rozbiciem na poszczególnych Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Kwoty wskazane w rozliczeniu jako wynagrodzenie należne Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom winny być zgodne z wystawionymi przez nich fakturami lub rachunkami i nie mogą być wyższe niż wskazane w umowie o podwykonawstwo. Rozliczenie musi być sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego. Do rozliczenia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. Ponadto w przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane wraz z fakturą Wykonawca zobowiązany jest złożyć również protokół odbioru robót podpisany przez podwykonującego i odbierającego roboty, a w przypadku braku takiego protokołu Zamawiający uzna roboty wykonane przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców za prawidłowe na podstawie protokołu odbioru robót dokonanego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i szczegółowego rozliczenia, o którym mowa wcześniej.

- Bieg terminu płatności faktury rozpoczyna się z dniem dostarczenia kompletu dokumentów o których mowa w ust. 3.

- Wykonawca będzie uczestniczył w odbiorze wykonanych robót.

§ 14

[ WYMAGANIA DOT. ZATRUDNIENIA ]

- Wykonawca (podwykonawca) zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. z 2018 r. poz. 108 ze zm.) Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem całego przedmiotu Umowy, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy), co do których wykonania Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu Umowy:

czynności pracownika budowlanego obejmującego cały zakres rzeczowy robót budowlanych opisanych w przedmiarze robót, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), tj. wykonującego czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.

- W trakcie realizacji przedmiotu Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji Umowy:

- Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać co najmniej: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanego przez Zamawiającego oświadczenia w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robót w celu zweryfikowania wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy lub ZUS.

§ 15

[ KARY UMOWNE ]

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od Umowy w całości lub części przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za wykonanie całości przedmiotu Umowy określonego w § 7 ust. 1;

- za zwłokę w oddaniu przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy,                             w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za wykonanie całości przedmiotu Umowy określonego w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony w stosunku do terminu wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za wykonanie całości przedmiotu Umowy określonego w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

- jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną w § 8 -  w wysokości 5 000 zł netto;

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto za wykonanie całości przedmiotu Umowy określonego w § 7 ust. 1;

- z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto za wykonanie całości przedmiotu Umowy określonego w § 7 ust. 1;

- z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w zakresie terminu zapłaty zgodnego z § 8 ust. 12 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy o podwykonawstwo za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- za zatrudnienie Podwykonawcy przed przedłożeniem Zamawiającemu umowy z Podwykonawcą, o której mowa w § 8, w wysokości określonej w pkt  4;

- w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę postanowień o których mowa w § 6 pkt 4, Zamawiający ma prawo naliczyć karę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za wykonanie całości przedmiotu Umowy określonego w § 7 ust. 1 za każdy przypadek nie przestrzegania wymienionych postanowień. Do kontroli przestrzegania wyżej wymienionych wymagań upoważniony jest Inspektor Nadzoru albo inny upoważniony przedstawiciel Zamawiającego; w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uchybień w zakresie realizacji umowy zgodnie z treścią § 6 pkt 4 jak i zapisów STWiOR, Inspektor Nadzoru wyznaczy termin ich usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się lub nie wykona w terminie polecenia Inspektora Nadzoru

lub innego upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, zostaną mu naliczone kary w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za wykonanie całości przedmiotu Umowy określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki / niewykonania;

- za skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innymi osobami niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę do naliczenia kary w wysokości określonej w pkt 4 lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy;

- w przypadku niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanego przez Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w § 14 ust. 2, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 14 ust. 1 czynności, w wysokości 500,00 zł netto za każdy przypadek.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za wykonanie całości przedmiotu Umowy określonego w § 7 ust. 1.

- Niniejszym Wykonawca wyraża zgodę i upoważnia Zamawiającego, by naliczane kary umowne były potrącane z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Należność z tytułu kary umownej staje się wymagalna z dniem zapłaty przez Zamawiającego całości lub części wynagrodzenia.

- W przypadku, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. Kara umowna w tym przypadku nie przysługuje Wykonawcy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Potrącenia, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu mogą być dokonywane z faktur lub z kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w § 11 Umowy.

- W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 6 kary umowne lub inne należności Zamawiającego wynikające z umowy Wykonawca ma obowiązek zapłacić, w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia noty księgowej, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy na jego wezwanie odsetki ustawowe za opóźnienie w przypadku nieterminowej realizacji ciążących na nim płatności.

- Całkowita wysokość kar z tytułów wymienionych w niniejszym paragrafie nie przekroczy 20% kwoty określonej w § 7 ust. 1 ustalonej w dniu zawarcia umowy, bez podatku VAT.

§ 16

[ ODSTĄPIENIE OD UMOWY ]

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli:

- Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie dwóch tygodni od daty zawarcia umowy lub przerwa w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 14 dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich                      w okresie 5 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa, lub bezpieczeństwu publicznemu;

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny                                        z Przedmiarami Robót, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), wiedzą techniczną lub niniejszą Umową;

- nastąpił upadek zabezpieczenia należytego wykonania umowy w trakcie realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;

- w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy                          lub jego znacznej części;

- wystąpi konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 8 ust. 14, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej Umowy.

- dokonuje cesji umowy, jej części bez zgody Zamawiającego;

- nieotrzymania przez Zamawiającego środków z budżetu województwa łódzkiego z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na realizację zadanie pod nazwą modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

- Z przyczyn wskazanych w ust. 1 oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone przez Zamawiającego w terminie 30 dni od powzięcia informacji o powyższych okolicznościach.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie robót;

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

- W terminie 20 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz                                     z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

§ 17

[ ZMIANY DO UMOWY ]

- Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej Umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności, o ile Umowa nie stanowi inaczej.

- Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie której został wybrany, jest możliwa, jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu Umowy, a w szczególności  w przypadku zaistnienia następujących okoliczności i w zakresie określonym poniżej:

- zmian określonych w § 9 niniejszej Umowy;

- zmiany Kierownika Budowy, o której mowa w § 5 niniejszej Umowy;

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy lub świadczenia Stron;

- zmiany ustawowej stawki VAT oraz kwoty brutto wynagrodzenia zgodnie z § 7 ust. 4 niniejszej Umowy;

- zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z § 2 ust. 6 niniejszej Umowy;

- zmiany wynagrodzenia zgodnie z § 9, § 10 i § 7 ust. 3 niniejszej Umowy;

- zmiany Podwykonawcy lub zakresu podwykonawstwa zgodnie z § 8 niniejszej Umowy;

- zajścia okoliczności, o których mowa w przepisie art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Strona występująca o zmiany postanowień niniejszej Umowy, zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności stanowiących przesłankę do zmiany. Wniosek                           o zmianę postanowień niniejszej Umowy musi być złożony na piśmie oraz zawierać uzasadnienie.

§ 18

[ PRAWA AUTORSKIE ]

      - Z chwilą protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu Umowy (lub jego części) Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 Umowy, bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia woli, autorskie prawa majątkowe do utworów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy, w szczególności: raportów, map, wykresów, rysunków, specyfikacji technicznych, planów, danych statystycznych, dokumentacji, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu.

      - Wykonawca oświadcza,  że:

- w chwili przekazania Zamawiającemu przedmiotu Umowy lub jego części na podstawie protokołu odbioru, będą przysługiwały mu w całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do utworów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy;

- nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa zależne w zakresie opisanym w pkt 1 powyżej do utworów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy;

- autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy lub jej części nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczy osób trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez żadnych ograniczeń;

- przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych na Wykonawcę nie będzie dokonane w terminie późniejszym niż dzień przekazania przedmiotu Umowy lub jego części Zamawiającemu;

- zapewnił sobie, a w przypadku jeśli tego nie uczynił, to będzie dysponował w chwili przekazania przedmiotu Umowy Zamawiającemu zapewnieniem twórcy utworów wytworzonych w ramach realizacji Umowy, iż w przypadku istnienia pól eksploatacji nie ujętych w niniejszej Umowie, prawo do eksploatacji utworów wytworzonych w ramach realizacji Umowy na tych polach zostanie przeniesione na Wykonawcę, a Wykonawca przeniesie je w ramach wynagrodzenia na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze żądanie. Powyższe odnosi się do pól eksploatacji utworów wytworzonych w ramach realizacji Umowy znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy, lecz w niej niewymienionych.

      - Z chwilą nabycia praw majątkowych autorskich Zamawiający nabywa własność egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono utwór, co do którego następuje nabycie tych praw oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do tych utworów.

- Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do przedmiotu Umowy będzie mógł korzystać z niego w całości lub w części, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

- nieograniczone utrwalanie i zwielokrotnianie poprzez wykonanie fotokopii, slajdów, reprodukcji komputerowych;

- nieograniczone utrwalanie i zwielokrotnianie techniką poligraficzną (drukarską);

- nieograniczone utrwalanie i zwielokrotnianie techniką cyfrową;

- wprowadzanie do obrotu;

- wprowadzanie do pamięci komputera;

- użyczenie lub najem;

- ekspozycja;

- wyświetlanie;

- udostępnianie wykonawcom lub innym podmiotom prawa prywatnego i publicznego;

- wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji;

- przetwarzanie;

- wprowadzanie zmian;

- dokonywanie edycji, zmian, modyfikacji, retuszu, opracowań utworu bez zgody autora i bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia;

- publikowanie części lub całości w dowolnej formie w przestrzeni publicznej i internetowej;

- udzielanie licencji.

- W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego,                            z  roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich oraz praw zależnych, zarówno osobistych, jak i majątkowych, Wykonawca:

- przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;

- w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;

- poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.

§ 20

[ Dane korespondencyjne ]

            - Strony wskazują następujące dane do doręczeń:

  - dla Zamawiającego na adres korespondencyjny: Urząd Gminy Poświętne, ul. Akacjowa 4,26-315 Poświętne,  Tel.: + 48  44/ 756-40-34, Fax: +48  44/ 756-40-34 , e-mail: …………………………..;

  - dla Wykonawcy na adres korespondencyjny: …………………………………………

Tel.: ………………………….,   e-mail: ……………………………

            - Strony są zobowiązane do wzajemnego informowania się, w formie pisemnej, o zmianie danych do doręczeń. Zmiana danych do doręczeń nie stanowi zmiany Umowy. 
W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron nie powiadomi o zmianie danych do doręczeń, 
za skuteczne uznaje się doręczenie na dotychczasowy adres korespondencyjny.

§ 21

[ POSTANOWIENIA KOŃCOWE ]

  - Wykonawca po podpisaniu umowy ma obowiązek niezwłocznego przystąpienia do realizacji zadania.

  - Wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być zbywane w drodze cesji chyba,                                                że Zamawiający na piśmie wyrazi na to zgodę, z zastrzeżeniem § 8 ust. 21 niniejszej Umowy.

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

  - Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

  - Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego.

  - Strony postanawiają, że dokumenty tworzące Umowę należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością:

- Umowa;

- odpowiedzi i informacje udzielone przez Zamawiającego na pytania Wykonawców, dotyczących wyjaśnień treści SIWZ,

- SIWZ,

- przedmiar robót,

- Projekt budowlano-wykonawczy (branża drogowa).

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),

- Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.

  - Wykaz  załączników  stanowiących  integralne  części  umowy:

1) gwarancja jakości;

2) Oferta wykonawcy obejmująca formularz ofertowy oraz kosztorys ofertowy;

3) Dokumentacja:

- Przedmiar robót,

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,

- Projekt budowlano-wykonawczy (branża drogowa);

4) SIWZ.

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do Umowy

GWARANCJA JAKOŚCI ROBÓT

dotyczy przedmiotu zamówienia publicznego

pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107251E Wólka Kuligowska – Mysiakowiec”

Uprawnionym z tytułu niniejszej gwarancji jakości jest GMINA POŚWIĘTNE ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, Regon 590648110, NIP 768-17-35-515.

Gwarantem jest …………………………………………………………… będący „Wykonawcą”.

(nazwa, adres)

1. Przedmiot i termin gwarancji

  - Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu Umowy nr ………………….. z dnia …………………………… na zadaniu: „Przebudowa drogi gminnej nr 107251E Wólka Kuligowska – Mysiakowiec” (etap I).

  - Gwarant oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że cały przedmiot Umowy, o którym mowa w pkt 1.1 zostanie wykonany prawidłowo, zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacją techniczną, a także z najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym istniejącymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszą gwarancję Gwarant przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za cały przedmiot zamówienia określony w umowie, w tym także za roboty i części zrealizowane przez Podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w pkt 2.2.

  - Termin gwarancji wynosi …………… miesiące licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego, a w przypadku wystąpienia wad przy odbiorze końcowym bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia lub od daty wymiany materiałów lub urządzeń. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie w/w okresu, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

  - W przypadku usunięcia przez Gwaranta istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo, termin gwarancji dla tej części/elementu biegnie na nowo od chwili wykonania robót lub usunięcia wad i trwa ……………… miesiące.

  - Ilekroć w niniejszej gwarancji jakości jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 5561 § 1 Kodeksu Cywilnego polegająca w szczególności na zmniejszeniu funkcjonalności rzeczy, jej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej, a także niezgodność rzeczy z postanowieniami umowy i najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej.

2. Obowiązki i uprawnienia stron

  - W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Zamawiający jest uprawniony do :

- żądania usunięcia wady przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu umowy była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy na nową wolną od wad;

- wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad;

- żądania od Gwaranta odszkodowania obejmującego poniesione straty, w wyniku szkody jakiej doznał Zamawiający na skutek wystąpienia wad;

- żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad/wymiany rzeczy na nową wolną od wad w wysokości 0,1% całości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcie wad/wymianę rzeczy na wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit. d).

  - W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany do:

- terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu umowy na wolną od wad;

- terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnej wymiany rzeczy na  wolną od wad;

- zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 2.1.c);

- zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 2.1.d);

- zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 2.1.e).

Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

  - Ilekroć w postanowieniach niniejszej Gwarancji lub Umowy jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad.

3. Przeglądy gwarancyjne

  - Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

  - W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Gwaranta.

  - Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

  - Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzony będzie szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawiciela Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie prześle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego.

4. Tryby usuwania wad

4.1. Zakłada się następującą klasyfikację wad:

    - Istotne wady.

Istotne wady oznaczają wszystkie wady i usterki powodujące zakłócenia                            w prawidłowym funkcjonowaniu przedmiotu Umowy.

    - Pozostałe wady.

Za pozostałe wady uznawane będą wszystkie wady i usterki nie powodujące zakłócenia w  prawidłowym funkcjonowaniu przedmiotu Umowy.

  - W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie                14 dni od dnia ich protokolarnego stwierdzenia, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego uwzględniającym technologię usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.

  - Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru prac z usuwania wad. W Protokole tym strony potwierdzają także termin usunięcia wad.

  - Jeżeli Gwarant nie wypełni obowiązku usunięcia wady w uzgodnionym terminie Zamawiający będzie upoważniony do zlecenia usunięcia wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obciążony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnień wynikających z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady.

- Komunikacja

5.1. Wszelką korespondencję do:

- Zamawiającego należy wysyłać na adres:

Gmina Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne

z dopiskiem: dotyczy „Przebudowa drogi gminnej nr 107251E Wólka Kuligowska - Mysiakowiec”

- Gwaranta należy wysyłać na adres:

……………………………………………………

……………………………………………………

z dopiskiem: dotyczy „Przebudowa drogi gminnej nr 107251E Wólka Kuligowska – Mysiakowiec”

O zmianach powyższych danych adresowych strony obowiązane są informować się niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres, za skutecznie doręczoną.

5.2. Gwarant jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

6. Postanowienia końcowe

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) oraz  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

  - Niniejsza Gwarancja Jakości jest integralną częścią Umowy i stanowi załącznik nr 1 do niej.

  - Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

……………………………………………………………….

Podpisy i pieczęcie w imieniu Gwaranta (Wykonawcy)

Dodatek nr 13 do SIWZ

| WYKONAWCA (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP,KRS/CEiDG) |  |
| --- | --- |
| REPREZENTOWANY PRZEZ (imię, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji). |  |

Oświadczenie wykonawcy

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą:

„Przebudowa drogi gminnej nr 107251E Wólka Kuligowska – Mysiakowiec”

(Znak sprawy: UG.RZI.271.3.2018)

ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przez mnie Wykonawcy oświadczam, że oferowane przeze mnie roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

…………….……. , dnia ………….……. r.		     ….............................................

(miejscowość) 						           (podpis)

Dodatek nr 14 do SIWZ

| WYKONAWCA (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP,KRS/CEiDG) |  |
| --- | --- |
| REPREZENTOWANY PRZEZ (imię, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji). |  |

Oświadczenie wykonawcy

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą:

„Przebudowa drogi gminnej nr 107251E Wólka Kuligowska – Mysiakowiec”

(Znak sprawy: UG.RZI.271.3.2018)

ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przez mnie Wykonawcy oświadczam, że oferowane przeze mnie do zastosowania produkt / produkty równoważne spełniają wymagania  określone przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej i Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.

…………….……. , dnia ………….……. r.		     ….............................................

(miejscowość) 						           (podpis)

Zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36): -mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO. -małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO. -średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.

Jeżeli dotyczy