Projekt

UMOWA Nr ___________

zawarta w dniu 2006-__-__ roku w  Poświętnem pomiędzy:

Gminą Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne

zwanym dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez:

mgr inż. Mieczysława Stępnia  – Wójta Gminy,

a firmą ____________________________________________________________

_________________________________________________________________

Posiadającą NIP  ____________________________

zwaną dalej "Wykonawcą" i reprezentowaną przez:

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

została zawarta umowa następującej treści.

§ 1.

Definicje

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

1.	Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w dokumentacji Zamawiającego stanowiącej jej integralną część na podstawie, której realizowany jest przedmiot umowy.

2.   Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu,

3.	Teren budowy  - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na materiały i urządzenia Wykonawcy.

4.	Harmonogramem rzeczowo-finansowy-  projekt organizacji wykonania robót określający szczegółowo zakres z podziałem na poszczególne etapy, terminy oraz kwoty wynagrodzenia należne Wykonawcy za wykonane etapy robót.

5.	Odbiór częściowy - protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem ustalonego w dokumentacji etapu robót, który to protokół zawiera ocenę wykonania robót.

6.	Odbiór końcowy - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych.

7.	Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

8.	Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej.

9.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - część wynagrodzenia przekazaną w ustalonej formie (pieniądz, poręczenia) należną w przypadku niewykonania lub nienależytej staranności w wykonaniu przedmiotu umowy.

10.	Podwykonawca - osobę fizyczna lub prawna, z którą Wykonawca za zgodą Zamawiającego zawarł umowę o wykonanie części przedmiotu umowy.

11.	Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

12.  Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

13. Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie;

§ 2.

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania :

  - roboty budowlane polegające na  PRZEBUDOWIE  DROGI GMINNEJ  W MIEJSCOWOŚCI  BUCZEK, GM. POŚWIĘTNE

b/ inwentaryzację geodezyjną powykonawczą PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ  W MIEJSCOWOŚCI BUCZEK

2.	Projekt finansowany jest w całości z budżetu Gminy.

3.   Szczegółowy zakres robót Wykonawcy został określony w oparciu o   kosztorys ofertowy, dokumentację techniczną i specyfikacje techniczne stanowiące załączniki do umowy.

4.   Przedmiot umowy określony w pkt 1 będzie realizowany zgodnie z uzgodnionym harmonogramem rzeczowym,  stanowiący załącznik do umowy.

§ 3.

Obowiązki Stron

1.	Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)	protokolarnie przekazanie  terenu budowy   w terminie do dnia   _______________

2)	przekazanie kompletu dokumentacji w dniu przekazania terenu budowy.

3)	zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy,

4)     zapłaty za wykonane i odebrane roboty.

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu     składowania oraz na terenie wykonywanych robót

3. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane ( Dz.U. Nr 89, poz 414 z późniejszymi zmianami),

2) przyjęcie i zagospodarowanie terenu budowy,

3)	utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

4)	przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót .

5) prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót.

6) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z harmonogramem organizacji i wykonania robót, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,

7) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy.

8) skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu  dokumentów wymienionych w par 6 pkt 2 ppkt 2    pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy

- informowanie Zamawiającego  ( inspektor nadzoru ) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających.

§ 4.

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

1.	Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym, dokumentacją techniczną, i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.

§ 5.

Realizacji Umowy

1.   Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:

,

posiadający uprawnienia budowlane 	,

zam.                                                                        Tel 	,

- Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie :

__________________________________________________________________________	,

posiadający uprawnienia budowlane 	,

zam. ___________________________________tel

3.	Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 2 umowy w terminie do dnia  30.09.2006 r.

1)	rozpoczęcie ustala się od dnia ______________r.

2)	zakończenie całości robót budowlanych ustala się na dzień  29.09.2006 r.

4. 	Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy.

5. 	Terminy zakończenia poszczególnych etapów ustala się zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

§ 6.

Odbiory robót

1. Odbiorom podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu, elementy robót według uzgodnień na budowie  oraz całość  robót.

2. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Odbiory robót zanikowych.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia, w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektora nadzoru inwestorskiego  na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

4. Odbiór częściowy.

Protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem  etapu robót, który to protokół zawiera ocenę ilości i jakości wykonania robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

5.Odbiór końcowy.

1) Po zakończeniu robót, dokonaniu przez kierownika budowy wpisu w dzienniku budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadamia   Zamawiającego o gotowości odbioru. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia.

2) Do zawiadomienia Wykonawca załącza następujące dokumenty:

a/dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

b/ szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

c/ recepty i ustalenia technologiczne,

d/ dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

e/ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

f/ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST

g/opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

h/ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

i/geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

k/kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

l/ rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości, wartości.

m) Oświadczenia kierownika budowy o których mowa w art. 57,  ust.1,  pkt 2, lit. a i lit b  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane ( Dz.U. Nr 89, poz 414 z późniejszymi zmianami),

3) Na podstawie zawiadomienia  Zamawiający powołuje Komisję Odbioru , wyznacza dzień i godzinę odbioru. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca, kierownik budowy, oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

4)Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 7dni,

5)Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

6)Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 2, pkt 3 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

7)  Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia ukończenia prac.

8) Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

9)	W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

a)	odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

b)	dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

10)	W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

a)	żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

b)	żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

11)	Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z §7 umowy.

§ 7.

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1.	Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §2  a umowy, Strony ustalają wynagrodzenie łączne w  kwocie netto _______________________zł

( słownie zł _________________________________________________________________), plus należny podatek VAT w wysokości ________________________

(słownie zł __________________________________________________

wynagrodzenie brutto wynosi ________________,

(słownie: _________________________________________________________________-

w tym za wykonanie zakresu z par 2 , pkt 1 , ppkt  a)  wynagrodzenie wynosi:

kwocie netto _______________________zł

( słownie zł ____________________________________________________________),

plus należny podatek VAT w wysokości ________________

(słownie zł ___________________________________________

wynagrodzenie brutto wynosi ________________,

(słownie: ______________________________________________________________

w tym za wykonanie zakresu z par 2 , pkt 1 , ppkt  b)  wynagrodzenie wynosi:

kwocie netto _______________________zł

( słownie zł ____________________________________________________________),

plus należny podatek VAT w wysokości ________________

(słownie zł ___________________________________________

wynagrodzenie brutto wynosi ________________,

(słownie: ______________________________________________________________-

2. Wynagrodzenie nie podlega indeksacji.

3.	Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy,

Nr _______________________________________.

4.	Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą  końcową  na podstawie podpisanego przez Zamawiającego  bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

Zapłata następuje w terminie  21 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy.

§ 8.

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.

2.	Termin gwarancji ustala się na  36  miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

3.	Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

4.	Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

5.	Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.

6.	Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.

§ 9.

Roboty dodatkowe

1.	Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.

2.	Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych zobowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów, po podpisaniu przez strony aneksu, ustalającego zakres rzeczowy, finansowy i termy wykonania.

3.	Wynagrodzenie za roboty, o których mowa w ust.2 będzie ustalone kosztorysem powykonawczym potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

§ 10.

Odstąpienie od umowy

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli :

a/ Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy,

b/ Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizacje robót i przerwa ta trwała dłużej niż 14 dni.

c/ wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

d/ Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z projektem technicznym, wskazaniami Zamawiającego.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

a/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

b/ Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejsza umową , jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

c/ Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy , nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

c/ w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2. c/ Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem zamiennym według stanu na dzień odstąpienia.  Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

§ 11.

Kary umowne

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót,  odbiorze pogwarancyjnym, a także w okresie gwarancji - w wysokości _0,5_ % wynagrodzenia  brutto , o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót  z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia  brutto , o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień przerwy,

Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzeniem Wykonawcy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne  za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 10  % wartości wynagrodzenia wynagrodzenia  brutto , o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

5.	Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie ustalonym w § 9 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

6.	W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania robót,  udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.  .

7.	W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

8.    Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto , o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

§ 12.

Siła wyższa

1.	Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2.	Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

3.	Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 13.

Postanowienia końcowe

1.	Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.	W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3.	Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

4.	Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

ZAMAWIAJĄCY :   Gmina Poświętne, ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne

WYKONAWCA:  ________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Ulica                        ____________________________________

Kod  ___________ Miejscowość _________________________

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

5.	Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

6.	Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla 	Zamawiającego.

7.	Umowę sporządzono w  trzech  jednakowo brzmiących egzemplarzach.

2 egzemplarze  dla zamawiającego

1 egzemplarz  dla Wykonawcy

8.	Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:

- Specyfikacja techniczna

- Harmonogram rzeczowo-finansowy

- Oferta Wykonawcy

4. Kosztorys  ofertowy

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY