ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

UMOWA.272…..2014

zawarta w dniu ……………………. 2014 r. pomiędzy Gminą Poświętne z siedzibą Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne posiadającą NIP 768-17-35-515 zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez Pana Mieczysława Stępnia – Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Pani Jadwigi Kośka – Skarbnika Gminy,

a ………………………………………………….. zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………….  w następstwie przeprowadzonego postępowania o zamówienie prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.); o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- W wyniku rozstrzygniętego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn ……………………………….

……………………………………………………………………………………………

(wpisać nazwę części zamówienia)

- Zakres prac zawarty jest w kosztorysie ofertowym, siwz oraz dokumentacji technicznej

- Integralną część umowy stanowi oferta wykonawcy zawierająca określone wynagrodzenie wyliczone zgodnie z kosztorysem ofertowym, dokumentacją projektową i przedmiarem robót.

§ 2

TERMIN WYKONANIA I WARUNKI REALIZACJI

- Termin wykonania umowy w zakresie określonym w §1 umowy ustala się 30.09.2014

- Za moment wykonania robót strony uznają dzień, w którym Wykonawca zakończy roboty i zgłosi je (na piśmie) do odbioru, po potwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego.

- Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec przesunięciu:

- z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy;

- z powodu siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy;

- na wniosek Zamawiającego

- Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli wykonawca wciągu 7 dni roboczych od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt. 1) i 2), nie zgłosi tego faktu wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej do zaakceptowania przez Zamawiającego. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego uzasadnienia przedłużenia terminu wykonania umowy sporządzony zostanie aneks zmieniający termin wykonania umowy.

- W przypadku, gdy wystąpią przerwy w realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego, termin realizacji umowy zostaje zawieszony na czas przerwy, bez skutków finansowych dla Zamawiającego. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia aneksu

- (w przypadku podwykonawców) Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania umowy powołując się na okoliczności wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z powodów określonych w § 3 ust. 3 i 4.

§3

WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z oferty i kosztorysu ofertowego

Netto:……………………………………………………………….. 	zł

VAT : 23%:…………………………………………………………. zł

Brutto:………………………………………………………………	zł

(słownie złotych brutto……………………………………………………………..	),

- Zamawiający dokona płatności wynagrodzenia jednorazowo, bez zaliczek, na podstawie faktury VAT w oparciu o kosztorys powykonawczy, po wykonaniu całości Przedmiotu Umowy, potwierdzonym bez zastrzeżeń w Protokole Odbioru Końcowego.

- (w przypadku podwykonawców) Wykonawca zobowiązuje się do złożenia Zamawiającemu wraz z fakturą dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury VAT. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę powyższych dowodów, Zamawiający zatrzyma z faktury Wykonawcy kwotę brutto w wysokości równej należności podwykonawcy i dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, zgodnie z §6 ust. 19. Od zatrzymanej przez Zamawiającego kwoty odsetki nie przysługują.

- (w przypadku podwykonawców) Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi: po usunięciu ewentualnych wad stwierdzonych w trakcie odbioru, po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu umowy przez przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i podwykonawcy, na podstawie faktury końcowej VAT, wystawionej przez Wykonawcę. Do protokołu odbioru, najpóźniej w dniu jego podpisania, muszą zostać dołączone dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom z tytułu końcowego rozliczenia przedmiotu umowy.

- (w przypadku podwykonawców) Bezpośrednie płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcom za wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi, Zamawiający będzie realizował na konta bankowe podwykonawców wskazane na kopiach ich faktur w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia Zamawiającemu.

- (w przypadku podwykonawców) Podstawą płatności należnych Podwykonawcom zgodnie z ust. 5 będzie prawidłowo wystawiona faktura Wykonawcy z dołączonymi następującymi dokumentami: potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami prawidłowo wystawionych faktur podwykonawców, sporządzonymi przez Wykonawcę i podwykonawcę za ten sam okres rozliczeniowy, określającymi zakres rzeczowy wykonanych robót wynikający z umów o podwykonawstwo, pisemną dyspozycją Wykonawcy do przekazania kwot należnych podwykonawcom wynikających z wystawionych przez nich faktur.

- Kwoty wypłacone podwykonawcom na podstawie dokumentów wymienionych w ust. 6 pomniejszać będą należności Wykonawcy wskazane na fakturze.

- W przypadku, gdy Podwykonawca nie zafakturował żadnych robot w danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca załączy do faktury oświadczenie Podwykonawcy potwierdzające tę okoliczność, wówczas cała kwota wynikająca z faktury zostanie wypłacona Wykonawcy.

- Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez przedstawicieli obu stron bezusterkowy końcowy protokół odbioru przedmiotu umowy.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Na fakturze musi zostać umieszczony symbol i numer niniejszej umowy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

- Za niedotrzymanie terminu płatności faktury Wykonawca może naliczyć odsetki w ustawowej wysokości.

§4

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem określonym w § 1 oraz: złożoną ofertą Wykonawcy, prawem budowlanym, obowiązującymi przepisami bhp, wiedzą techniczną, wskazówkami i zaleceniami inspektora nadzoru;

- protokolarnego przejęcia terenu budowy,

- zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności                                   i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia,

- zapewnienia na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów oraz wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- zawiadomienia Gminy o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, uczestniczenia w czynnościach przekazania przedmiotu umowy do użytkowania,

- po zakończeniu robót uporządkowania terenu budowy oraz terenów przyległych                    i doprowadzeniu go do stanu nie gorszego od pierwotnego, najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność od daty przekazania terenu budowy do terminu przekazania obiektu do użytkowania, lub do czasu usunięcia wad – w zależności od tego, który później się kończy, za wszelkie straty i szkody w stosunku do Zamawiającego jak      i osób trzecich

- Zastosowane prefabrykaty, materiały i urządzenia winny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych        w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. nr 89 poz. 414                         z późniejszymi zmianami), wymogom specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej a także posiadać odpowiednie certyfikaty i świadectwa, które powinny zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów odpowiednie dokumenty potwierdzające ich zgodność z określonymi wymogami.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu przed odbiorem robót atesty  materiałów, certyfikaty zgodności i aprobaty zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania z materiałami rozbiórkowymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami).

§ 5

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

- przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza dokumentacji

- dokonanie odbioru końcowego robót

§6

PODWYKONAWCY

- Strony uzgadniają, że przedmiot umowy zostanie wykonany przez:

  - niżej wymienionych podwykonawców, w zakresie:

………………………………………………………………………………

  - Wykonawcę osobiście w zakresie pozostałej części przedmiotu umowy.

- Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane, Wykonawca może:

- powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom;

- wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w Ofercie;

- wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie;

- zrezygnować z podwykonawstwa.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca zawrze umowy z podwykonawcami na zakres wymieniony w ust. 1 pkt. 1).

- Zamawiający nie dopuszcza zawierania przez podwykonawców umów z dalszymi podwykonawcami.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie z podwykonawcami umów, których treść jest sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą.

- Każda umowa z podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszystkie umowy, zawierane przez Wykonawcę z podwykonawcami, muszą zawierać postanowienie, uprawniające podwykonawcę, do występowania do Zamawiającego, o dokonanie bezpośredniej zapłaty faktur, zaakceptowanych przez Wykonawcę wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, dostaw lub usług.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- W umowie z podwykonawcą musi być dokładnie określony zakres prac, które Wykonawca powierza podwykonawcy.

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- Wykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, obowiązany jest, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, wraz z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub innym dokumentem właściwym z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzającym uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania,

- Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od otrzymania projektu umowy, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

-  niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT,

- niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt b), uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego,

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

- Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych od przedłożenia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w pkt b),

- niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt e), uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 9, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności należnych od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę;

- Powyższe regulacje stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia dowody dotyczące zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

- Zamawiający w terminie 30 dni dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o których mowa w ust. 19. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Kwotę zapłaconą podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Powierzenie podwykonawcom części zakresu zamówienia nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy i jego pracowników tak, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

§7

NADZÓR

- Ze strony Zamawiającego nadzór inwestorski sprawować będą wyznaczony Inspektor Nadzoru

- Ze strony Wykonawcy nadzór techniczny i kierowanie robotami sprawować będzie: - kierownik robót - 	 ……………………………………………………………………

§8

WARUNKI ODBIORU ROBÓT

- Do odbioru końcowego robót Zamawiający przystąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru jest faktyczne wykonanie robót zgodnie z umową po potwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego.

- Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w ciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia rozpoczęcia odbioru.

- Na dzień rozpoczęcia prac komisji odbioru Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą

- Z czynności odbioru końcowego sporządzony zostanie protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru - podpisany przez obie strony. Jeżeli w czasie odbioru zostaną stwierdzone wady Zamawiającemu przysługują następując uprawnienia:

  - jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1;

  - jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, to:

    - Zamawiający może żądać ponownego wykonania robót,

    - Zamawiający może żądać równowartości wadliwej części przedmiotu umowy,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy z konsekwencjami wymienionymi w § 11 ust. 2 lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Po usunięciu wad stwierdzonych w toku odbioru, zostanie sporządzony bezusterkowy końcowy protokół odbioru, który będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

§9

ODBIÓR POGWARANCYJNY

- Odbiór pogwarancyjny następuje przed upływem, najpóźniej na dzień upływu, okresu rękojmi i gwarancji, po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę i polega na ocenie wykonanych robót, w tym związanych z usunięciem wad.

- Zamawiający zwoła komisję odbioru pogwarancyjnego.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół.

§ 10

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane będące przedmiotem umowy na okres 3	lat. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego robót budowlanych, potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru końcowego.

- Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych lub wymiany wadliwych materiałów, termin gwarancji na wykonane prace biegnie na nowo od chwili usunięcia wady.

- Jeżeli w okresie gwarancji i rękojmi zostaną stwierdzone wady Zamawiającemu przysługują następując uprawnienia:

§11

KARY UMOWNE

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu robót, będących przedmiotem umowy, lub za niedotrzymanie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego wykonania robót określonego w §2 ust. 1 lub po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad: za każdy dzień opóźnienia - w wysokości 0,4% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §3 ust. 1, płatne z wynagrodzenia Wykonawcy;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad - w wysokości 0,4% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §3 ust. 1;

- Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1, płatne z wynagrodzenia Wykonawcy; kara ta nie łączy się z innymi karami przewidzianymi w umowie.

- Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia do pełnej wysokości. W przypadku nie pokrycia należnych kar umownych z dokonanego potrącenia Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Za nie dotrzymanie terminu płatności faktury Wykonawca może naliczyć odsetki w ustawowej wysokości.

§12

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

- wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

- Wykonawca nie przystąpił do robót lub zaniechał ich realizacji tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje umowy przez okres 5 dni roboczych, co w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robót. Stwierdzenie takiego opóźnienia zostanie dokonane na piśmie przez inspektora nadzoru.

- pomimo uprzednich pisemnych 2-krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego - Wykonawca uporczywie nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.

- stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikują się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

- Wykonawca narusza przepisy bhp i p.poż pomimo uwag i wniosków inspektora nadzoru.

- 1zostanie otwarta likwidacja lub ogłoszona zostanie upadłość Wykonawcy.

- Zamawiający wielokrotnie, tj. powyżej dwóch razy dokonał bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonaną pracę, jeżeli zostanie ona odebrana przez Zamawiającego na zasadach określonych w § 8, na podstawie protokolarnie potwierdzonego stanu zaawansowania prac lub pokryje udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawcę przy realizacji umowy do dnia odstąpienia przez Zamawiającego od umowy. W tych okolicznościach Wykonawca zobowiązuje się nie dochodzić odszkodowania za utracone korzyści i zrzeka się roszczeń z tego tytułu.

- Odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstąpienia od umowy. W takim przypadku:

  - zapłata Wykonawcy nie przysługuje.

  - kosztami wykonania zastępczego robót wadliwie wykonanych, obciążony zostanie Wykonawca.

§13

ZMIANY W UMOWIE

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian treści umowy zgodnie z zasadami w  SIWZ

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wybory Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażaną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub z nią związane w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia, będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Integralną częścią umowy są: oferta wykonawcy, dokumentacją projektowa oraz SIWZ

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i dla Zamawiającego.