Załącznik Nr 5 do SIWZ

UMOWA Nr 272…2015

(wzór)

zawarta w dniu ……………………. 2015 r. pomiędzy Gminą Poświętne z siedzibą                ul. Akacjowa 4 26-315 Poświętne, posiadającą NIP 768-17-35-515  zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez Pana Michała Franas – Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Pani Jadwigi Kośki – Skarbnika Gminy,

a ……………………………………………………………………………………………….. zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

……………………………………………………….,

w następstwie przeprowadzonego postępowania o zamówienie prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poźn. zm.); protokół Nr ……………………………  o następującej treści:

§ 1

- W wyniku rozstrzygniętego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „Rozbudowa trzech odcinków wodociągu wiejskiego w miejscowościach:Ponikła – Kozłowiec, Mysiakowiec, Poświętne”

- Zakres prac zawarty jest w kosztorysie ofertowym, SIWZ oraz dokumentacji technicznej.

- Integralną część umowy stanowi oferta wykonawcy zawierająca określone wynagrodzenie wyliczone zgodnie z kosztorysem ofertowym, dokumentacją projektową i przedmiarem robót.

§2

- Strony ustalają terminy realizacji robót:

1.1 Termin rozpoczęcia robót budowlanych ustala się na dzień przekazania terenu budowy.

1.2 Termin zakończenie robót budowlanych  -  do 30 września 2016 r.

- Po zakończeniu robót Wykonawca powinien uporządkować teren budowy.

§3

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie ………………………………….

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ……………..…………………..

§4

- Gmina zobowiązana jest do przekazania Wykonawcy 1 egzemplarza dokumentacji projektowej

- Gmina zobowiązana jest do:

- przekazania terenu budowy w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy

- finansowania przedmiotu umowy

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

- odbioru częściowego i  końcowego  przedmiotu umowy oraz zgłoszenia i uczestniczenia w przekazaniu do użytkowania, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną  zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

  - protokolarnego przejęcia terenu budowy,

  - zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia,

  - oznakowania terenu budowy na czas prowadzenia robót,

  - pozyskania miejsca, zorganizowania a następnie zlikwidowania zaplecza budowy,

  - zapewnienia na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów oraz wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

  - zawiadomienia Gminy o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu,

  - przekazaniu Gminie, w dniu odbioru końcowego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłoszonych do odbioru,

  - zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, uczestniczenia w czynnościach przekazania przedmiotu umowy do użytkowania,

  - dbania o należyty stan i porządek na terenie budowy i terenach przyległych do budowy, prowadzeniu robót i dowozu materiałów na plac budowy w sposób nie powodujący zabrudzenia terenów sąsiednich i ciągów komunikacyjnych,

  - po zakończeniu robót uporządkowania terenu budowy oraz terenów przyległych i doprowadzeniu go do stanu nie gorszego od pierwotnego, najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

  - wykonania innych prac i czynności wymienionych w umowie.

  - Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru końcowego,

  - Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i w materiałach powstałe w okresie, w którym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny powinien on – niezależnie od tego, z jakich przyczyn powstały – naprawić na własny koszt w taki sposób, aby roboty i materiały odpowiadały pod każdym względem wymaganiom szczegółowej specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej;

  - Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność od daty przekazania terenu budowy do terminu przekazania obiektu do użytkowania, lub do czasu usunięcia wad – w zależności od tego, który później się kończy, za wszelkie straty i szkody w stosunku do Zamawiającego jak  i osób trzecich

- Zastosowane prefabrykaty, materiały i urządzenia winny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1309 z późniejszymi zmianami), wymogom specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej a także posiadać odpowiednie certyfikaty i świadectwa, które powinny zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów odpowiednie dokumenty potwierdzające ich zgodność z określonymi wymogami.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu przed odbiorem robót atesty  materiałów, certyfikaty zgodności i aprobaty zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru Operat powykonawczy zawierający m.in. sprawozdania z wykonanych robót, wyniki badań.

- Wykonawca jest zobowiązany do postępowania z materiałami rozbiórkowymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późniejszymi zmianami).

- Wykonawca powinien w czasie wykonywania robót oraz usuwania wad:

- w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy;

- dostarczyć i utrzymywać na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, światła, znaki ostrzegawcze itp.

Wszelkie czynności powinny być przeprowadzane w taki sposób, aby – w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych – nie zakłócać więcej niż to jest konieczne, warunków życia okolicznych mieszkańców oraz dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg publicznych i wewnętrznych

§ 5

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania zamawiającego o konieczności realizacji robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania z wyprzedzeniem 3 dni roboczych inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie robót zanikających. Jeżeli wykonawca nie poinformował w powyższy sposób o tych faktach, zobowiązany jest odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania tych robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

§ 6

- Wykonawca może podzlecić roboty podwykonawcom w zakresie wskazanym w ofercie. Zlecenie robót podwykonawcy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w terminie 14 dni na zasadach określonych w art. 6471 Kc.

- W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego zobowiązany jest do jego zatrudnienia w charakterze podwykonawcy dla takiego zakresu zamówienia, jaki dokumentuje wiedza i doświadczenie jako podmiotu trzeciego wskazanego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Podwykonawcy. Zmiana Podwykonawcy w sytuacji, kiedy Wykonawca opierał się na nim wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, musi  być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy gdy nowo wskazany Podwykonawca spełniał będzie warunki w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowy Podwykonawca wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy.

- W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą, warunkiem opłacenia faktury przez Zamawiającego będzie przedłożenie oświadczenia Wykonawcy o uregulowaniu dotychczasowych zobowiązań wobec Podwykonawców.

- Jeżeli zatwierdzony przez Zamawiającego, Podwykonawca wystąpi na piśmie z oświadczeniem do Zamawiającego, że Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane roboty, które zostały odebrane i poświadczone do zapłaty w protokole odbioru, to Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia takiego powiadomienia dowodów, że sumy należne i wymagalne Podwykonawcy za roboty, które były poświadczone przez Zamawiającego, zostały zapłacone albo, że zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę.

- Jeżeli po takim wezwaniu Wykonawca nie dostarczy dowodów, że sumy należne i wymagalne Podwykonawcy zostały zapłacone to Zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio dla Podwykonawcy będzie miał prawo potrącić kwotę równą tej należności z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego.

§ 7

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami określonymi Umową.

- Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają iloczyn ilości i odebranych robót budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiarów i odpowiadających im określonych Umową i Ofertą cen jednostkowych.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przy uwzględnieniu zakresu prac wynikającego z przedmiarów oraz cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowym wyraża się w kwocie netto …………………… (słownie: ……………………………………………………..)  zł. Podatek VAT w wysokości 23 % wynosi …………………… (słownie ……………………………….)   zł. Wynagrodzenie brutto wynosi: …………………… (słownie: ……………………………………………………..)  zł

§ 8

- Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie robót objętych umową nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego prac zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Na tej podstawie Wykonawca wystawi zamawiającemu fakturę.

- Zamawiający sprawdzi pod względem merytorycznym fakturę wraz z dokumentami rozliczeniowymi wystawionymi przez Wykonawcę.

- Termin zapłaty faktury wynosi 30 dni, licząc od daty dostarczenia zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

- Faktura płatna będzie przelewem z rachunku bankowego zamawiającego na podany przez Wykonawcę rachunek bankowy nr ……………………………...………………..

§ 9

- Jeżeli w toku realizacji umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie przekroczy 50% wartości umowy, wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie, udzielone z wolnej ręki przy zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.

- Za roboty dodatkowe uznaje się roboty nie objęte projektem budowlanym i przedmiarami robót ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy – wynikłe w czasie realizacji inwestycji, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć. Podstawą wykonania robót dodatkowych będzie zaakceptowany przez zamawiającego protokół konieczności.

§ 10

- Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. Kary będą  naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

1) Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % łącznej wartości umownej brutto  określonej w § 7  umowy za każdy dzień opóźnienia

2) Za nie usunięcie w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,2 % łącznej wartości umownej brutto określonej w § 7 umowy za każdy dzień opóźnienia   liczony od dnia upływu terminu wyznaczenia do usunięcia wad.

3) Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w  wysokości 10%  łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 umowy”.

4) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 niniejszej umowy,

5) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7  niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,

6) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy

o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 niniejszej umowy,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty-            w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 niniejszej umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

1) opóźnienie w przekazywaniu terenu budowy w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia,

2) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 niniejszej Umowy

3) nieterminową realizację faktur Wykonawcy przysługują od Zamawiającego odsetki             w wysokości ustawowej.

- Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

5. W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w § 10  nie pokrywają szkody  w całości Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach  ogólnych..

§ 11

Strony postanawiają, że odbiór końcowy przedmiotu umowy. który nastąpi w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

§ 12

Wykonawca udziela zamawiającemu nieodwołalnej gwarancji jakości na wszelkie elementy wykonanego przedmiotu umowy na okres ……… lat, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 13

Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty z przyczyn niezależnych od zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwania zamawiającego;

- Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową, dokumentacją projektową, przedmiarem oraz specyfikacją techniczną lub też w nienależyty sposób wykonuje swoje zobowiązania umowne.

§ 14

- Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji inwestycji dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach:

- nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

- wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób,  a zmiana ta będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,

- zaistnieje konieczność wykonania robót zamiennych, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, a których zakres będzie odpowiadał przedmiotowi zamówienia,

- dany zakres robót nie został uwzględniony w przedmiarach robót stanowiącym podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego, został natomiast przewidziany w dokumentacji projektowo – budowlanej,

- dany zakres robót został uwzględniony w przedmiarach robót stanowiącym podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego, natomiast jego wykonanie jest niezasadne; w takiej sytuacji Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu zamówienia,

- zaistnieją okoliczności nieznane dotąd Zamawiającemu np. w czasie prowadzenia robót okaże się, że na terenie budowy występują niezinwentaryzowane urządzenia; w takiej sytuacji zakres zamówienia ulegnie zmianie stosownie do konieczności dostosowania prowadzonych  robót do stanu faktycznego,

- nastąpi działanie siły wyższej

- wystąpią okoliczności niezależne od działania stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków  nie można uniknąć ani im zapobiec w szczególności:

- warunki uniemożliwiające roboty z przyczyn technologicznych

- protesty osób prawnych i fizycznych dotyczące realizacji robót na ich posesjach,

- zajdzie konieczność dokonania zmiany przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy wskazanych w umowie.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy musza mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

- Strona występująca o zmianę umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia którejkolwiek z ww. przesłanek. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

- W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany terminu. Zamawiający zatwierdzi lub odrzuci proponowany przez Wykonawcę okres przedłużenia terminu wykonania umowy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania wniosku Wykonawcy. Okres przedłużenia terminu wykonania robot zostanie potwierdzony przez Strony w aneksie do umowy.

§ 15

- W sprawach nieregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego   i ustawy Prawo  Zamówień Publicznych,

- Załącznikami do umowy są:

  - oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym

  - dokumentacja projektowa;

  - specyfikacja istotnych warunków zamówienia;

  - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

§ 16

Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla Zamawiającego  i 1 egz. dla Wykonawcy.

Wykonawca                                                                                          Zamawiający